ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования

Березниковское Собинского района

19.02.2021                                                                                                    № 12

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Благоустройство

населённых пунктов в муниципальном

образовании Березниковское сельское

поселение  на 2018-2020 годы»

за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 22.09.2020 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Березниковское», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Березниковское, администрация                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение  на 2018-2020 годы» за 2020 год утвержденной постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 31.10.2017 № 45 согласно приложения.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Березниковское в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                    Н.Н.Быстрицкая

Приложение

к постановлению

администрации

МО Березниковское

от 19.02.2021 № 12

Отчет по муниципальной программе муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение  на 2018-2020 годы» за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение  на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение  на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 31.10.2017 № 45.

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования Березниковское.

Муниципальная программа муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение на 2018-2020 годы» включает в себя 4 основных мероприятия:

- «Уличное освещение»;

- «Озеленение территории»;

- «Организация и содержание мест захоронения»;

- «Прочие мероприятия по благоустройству»

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение на 2018-2020 годы»; в 2020 году было профинансировано средств  в объеме 878,3тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы муниципального образование Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение на 2018-2020 годы»»  за 2020 год утвержден постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 19.02.2021 № 12.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение на 2018-2020 годы».

В целях обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения, повышение эстетической выразительности объектов благоустройства в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение на 2018-2020 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Березниковское от 30.10.2017 № 45, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы муниципального образования Березниковское в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования;

- повышение качества условий проживания населения муниципального образования ;

- повышение уровня культуры жителей

В отчетном периоде  проведены сходы граждан, на которых рассматривались вопросы о правилах благоустройства, о соблюдении населением правил благоустройства на территории муниципального образования Березниковское. Проведен месячник чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах поселения. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение на 2018-2020 годы».

Основное мероприятие: 1.Уличное освещение - на 2020 год предусмотрено 2 показателя, из которых   по 2 показателям достигнуты плановые значения.

Показатель 1. -Оплата за потребленную электроэнергию – плановое значение – 390,3,0 тыс. руб.  фактическое значение – 390,3 тыс. руб.

Показатель 2. Содержание уличного освещения, ремонт, замена фонарей (ламп)  – плановое значение – 217,2 тыс. руб., фактическое значение –217,2 тыс. руб.

Для экономии затрат по электроэнергии  приобретены энергосберегающие лампы уличного освещения, часть уличных фонарей ( с.Березники) переведена с почасовой оплатой на оплату по прибору учета ( счетчик-матрица),во всех населенных пунктах произведена установка фотореле. Произведена заменена 6 светильников, 47 ламп, 54 фотореле.

Основное мероприятие: 2. Озеленение территории на 2020 год предусмотрено 2 показателя, по которым достигнуты плановые значения.

Показатель 1.  Спиливание аварийных деревьев, уборка сухостоя- плановое значение – 25,0тыс. руб.  фактическое значение – 25,0 тыс. руб.

Показатель 2. Окашивание  населенных пунктов муниципального образования - плановое значение – 37,5 тыс. руб.  фактическое значение – 37,5 тыс. руб.

Основное мероприятие:  3 Организация и содержание мест захоронения плановое значение – 0,0 тыс. руб.  фактическое значение – 0,0 тыс. руб.

Для создание безопасных и комфортных условий для проживания и отдыха, произведен окос пустырей  и внутрипоселковых дорог.

Выполнены работы  по валке аварийных деревьев в д. Максимиха, д. Угрюмиха в количестве   5 шт.

Основное мероприятие: 4 Прочие мероприятия по благоустройству на 2020 год предусмотрено 2 показателя, из которых по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Показатель 1.  Уборка несанкционированных свалок и вывоз мусора плановое значение – 0,0 тыс. руб.  фактическое значение – 0,0 тыс. руб.

Показатель2. Прочее благоустройство плановое значение – 208,3,0 тыс. руб.  фактическое значение – 208,3тыс.руб.

Для повышения внешнего уровня благоустройства и содержания населенных пунктов улучшено санитарное состояние муниципального образования ( сбор мусора в населенных пунктах) привлекались жители населенных пунктов поселения. С ООО «Хартия» заключен договор на вывоз мусора из населенных пунктов. ИП Белышева-обустроена мусорная площадка в д Березники . В рамках благоустройства  по программе 50 на 50 ( добровольные пожерствования  граждан и областной бюджет) произведено оборудование водоема в д. Малахово, замощение части земельного участка для пешеходной и проезжей части в              д. Нерожино и д. Спасское.

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Березниковское, связанных с реализацией муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение на 2018-2020 годы».

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение на 2018-2020 годы»,  в 2020 году составил 878,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 878,3,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе муниципальное образование Березниковское  «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение на 2018-2020 годы»,; составило 878,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –878,3 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы муниципального образования Березниковское «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение на 2018-2020 годы»  использованы по целевому назначению. Муниципальная программа муниципального образования Березниковское  «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Березниковское сельское поселение на 2018-2020 годы», признана эффективной (выполнение 100 % от запланированных расходов).